## Projektprotokoll Woche 1: Konzept & Repository

Zeitraum: 27.01.2026 – 03.02.2026

Status: Abgeschlossen

### Durchgeführte Tätigkeiten

- Konzeptionierung: Erstellung des PDF-Konzepts inklusive Mockups für die 5 geplanten App-Screens.

- Architekturplanung: Festlegung auf ein System mit 5 Themes und 5 Kern-Screens (Dashboard, Bibliothek, Logger, Statistik, Settings).

- Projekt-Setup: Initialisierung des GitHub-Repositorys zur Versionsverwaltung der Backend- und UI-Komponenten.

### Zeitplan & Ausblick

- Zeitplan: Der Meilenstein "Konzept & Repo" wurde fristgerecht erreicht.

- Nächster Schritt: Aufbau der Datenbank-Basis und Implementierung der Server-Logik.

## Projektprotokoll Woche 2: Backend-Basis & Logik

Zeitraum: 03.02.2026 – 10.02.2026

Status: Abgeschlossen

### Durchgeführte Tätigkeiten

- Datenbank-Entwicklung: Implementierung eines SQLite-Modells mit 6 Tabellen (exercises, workouts, routines, routine_exercises, measurements, strength_standards).

- API-Programmierung: Erstellung eines Express-Backends mit Endpunkten für das Ranking-System, PR-Ermittlung und wöchentliche Aktivitäts-Graphen.

- Automatisierung: Durchführung eines automatischen SQL-Seedings für über 70 Übungen mit hinterlegten Pausenzeiten (Smart-Timer).

### KI-Einsatz (Google Gemini)

- Rolle: Coding Partner.

- Architektur-Validierung: Unterstützung bei der Planung des Datenbank-Schemas.

- Logik-Entwicklung: Implementierung des Gamification-Ranking (Vergleich der User-Werte mit Weltstandards).

### Zeitplan & Ausblick

- Zeitplan: Das Backend ist vollständig einsatzbereit; die Ziele für Woche 2 wurden erreicht.

- Nächster Schritt: Start der Frontend-Entwicklung in Flutter (Aufbau der 5 Screens und Navigation).

## Projektprotokoll Woche 3: Backend-Refactoring & Frontend-Basis

Zeitraum: 10.02.2026 – 24.02.2026

Status: Abgeschlossen

Durchgeführte Tätigkeiten

- Backend-Refactoring: Umstrukturierung des Backends (Trennung von Datenbank-Verbindung, Routing-Services und Haupteinstiegspunkt).

- Flutter-Architektur: Aufbau der Frontend-Ordnerstruktur (core, models, services, screens).

- API-Integration: Einbindung der Pakete http und fl_chart in die pubspec.yaml. Erstellung typsicherer Dart-Datenmodelle und Implementierung des zentralen ApiService für die Server-Kommunikation.

- UI-Entwicklung: Programmierung der Hauptnavigation (BottomNavigationBar) und des ersten Dashboards (HomeScreen) mit einem dynamischen Balkendiagramm zur Visualisierung der wöchentlichen Trainingsaktivität.

### KI-Einsatz (Google Gemini)

- Rolle: Coding Partner und Architektur-Berater.

- UI: Beihilfe bei der Implementierung der Struktur

### Zeitplan & Ausblick

- Zeitplan: Die fundamentale Frontend-Basis steht und kommuniziert erfolgreich mit der lokalen Datenbank.

- Nächster Schritt: Implementierung der Übungsbibliothek (LibraryScreen) inklusive Such- und Filterfunktionen.